GCC 智库研究抓取系统

项目进展汇报

v2.3 → v2.4  迭代升级总结

成都创新金融研究院

姜亭汀

2026年4月28日

版本历史

| 版本 | 日期 | 主要变更 |
| --- | --- | --- |
| v1.0 | 2026 年初 | 初版：3 个 UAE 智库，简单关键词匹配，无结构化输出 |
| v2.1 | 2026-04-13 | 重大升级：21 个智库，四层漏斗筛选，RSS+Playwright，AI 集成，三文件输出 |
| v2.2 | 2026-04-15 | 深度修复：修复兜底扫描 Bug，修复 EPC / ECSSR / Bhuth 等 6 站，优化超时与 AI 解析 |
| v2.3 | 2026-04-20 | 泛 MENA 深层抓取：Carnegie 接入 14 个 GCC 专题页 + metadata 二次验证，新增 AGSIW，新增 29 个专题/标签 URL，新增 deep_topic 自动通过层 |
| v2.4 | 2026-04-28 | 扩库 + 三维分类 + 协作链路：21 → 29 家智库（新增 8 家域外英美），引入区域/机构性质/议题三维分类与命令行过滤；飞书一键汇总文档打通；筛选逻辑文档化；运行环境切换为 Colab 本地 + 飞书汇总 |

一、本次迭代背景（v2.3 → v2.4）

v2.3 完成后，系统已具备「四层漏斗 + AI 增强 + 多源采集 + 深层专题抓取 + 增量去重」的完整能力，21 家智库的覆盖在精度与效率上均已达到可用水平。本次迭代不再聚焦于单点能力补齐，而是回应三类来自实际使用与团队反馈的新需求：

- 研究维度需求：项目负责人提出筛选关联性偏弱的反馈，且后续研究需按区域、机构性质、议题方向做切片，21 家智库已覆盖 GCC 核心，但缺少域外英美视角对比；同时数据结构无任何分类字段，无法在结果层做维度切片。

- 团队协作需求：前期把所有数据流绑定在「Colab + Google Drive 挂载」，实测中暴露 Safari 挂载频繁失败、跨账号无法真正共享两个问题；同时项目逐渐由个人脚本走向团队工具，需要规范的代码同步、文档共享、权限授予链路。

- 工程化与交付需求：下游同事（高晟轩）开始消费本系统的输出做模型训练，要求按地区交付全文 PDF；项目结构、汇报材料、协作指引也需要从「散乱脚本」走向「成熟项目」，便于导师汇报和后续人员交接。

围绕这三类需求，本次迭代将版本号推进至 v2.4，并配套完成飞书推送、项目工程化与协作环境切换。

二、具体变更

2.1  智库覆盖范围：21 家 → 29 家

v2.3 的 21 家智库聚焦于 GCC 六国本地 + 泛 MENA 智库，缺少域外（英美）智库视角。本次新增 8 家国际主流智库的 GCC / 中东专题页面，便于做「本地视角 vs 域外视角」的对比研究：

| 机构 | 国家 | 定位 |
| --- | --- | --- |
| MEI（Middle East Institute） | 美国 | 中东综合政策研究 |
| CSIS | 美国 | 战略与国际研究中心，安全 / 地缘政治 |
| Atlantic Council | 美国 | 海湾政治经济与外交 |
| Chatham House | 英国 | 皇家国际事务研究所，能源 / 治理 |
| OIES（Oxford Institute for Energy Studies） | 英国 | 能源经济研究 |
| Baker Institute（Rice University） | 美国 | 能源与中东政策 |
| Wilson Center | 美国 | 中东项目 |
| IISS | 英国 | 国际战略研究所，安全研究 |

接入策略：GCC / MENA 专题页面用 deep_topic=True 自动通过评分（沿用 v2.3 已建立的机制）；宽泛主页面仍走关键词过滤，避免噪声。同时配合 v2.3 已上线的 SQLite 去重，多入口抓取不会产生重复 URL。

2.2  数据结构与筛选维度：引入三维分类

Article 数据结构新增 3 个分类字段，自动写入 JSON 输出，无需调用方额外处理：

| 字段 | 取值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| source_region | gcc / mena / western | 区域归属：海湾核心 / 泛中东北非 / 域外英美 |
| source_org_type | official / university / independent | 机构性质：官方背景 / 大学附属 / 独立研究机构 |
| source_topics | 列表（如 ["energy","security"]） | 议题标签，单个智库可绑定多个议题 |

配套新增 3 个命令行过滤参数 --regions、--org-types、--topics，支持任意组合筛选；新增 --group-by 分组输出参数，可按 region / org_type / topic 三种方式分组（议题分组允许一篇文章同时出现在多个组），未指定时仍按原有优先级分组。

Markdown 表格输出同步增加「区域、机构性质、议题标签」三列，简报阅读时即可直观筛读。

2.3  Colab 操作界面：可视化筛选

把新增的三个筛选维度以下拉菜单形式暴露到 Colab 模式 A 操作界面，团队成员勾选即可使用，无需手敲命令。例如可一次性只抓取「海合会地区 + 官方智库 + 能源议题」的文章，避免无关内容干扰。覆盖 Colab 的滑块、开关、下拉菜单等控件后，从「写命令」彻底转为「点界面」。

2.4  飞书自动推送：模式 D 一键汇总

目标是让团队成员收藏一个链接即可查看全部历史简报与最新内容。方案经历三次迭代：

- 第一版（知识库 Wiki 写入）：API 权限已开通，但飞书产品层面限制——知识库成员管理界面无法添加机器人账号，方案放弃。

- 第二版（每份简报独立上传为云文档）：接口调通，4 份历史简报上传成功，但每份独立、查看体验差。

- 第三版（最终方案 / 单一汇总文档）：将所有 MD 简报合并为一份汇总文档，每份简报以日期为一级标题、原标题整体降一级，导入飞书后左侧自动生成多级目录；每次运行先删除旧汇总再上传新版，同事收藏一个链接即可。

过程中攻克的关键技术问题：

| 问题 | 现象 | 解决方案 |
| --- | --- | --- |
| 飞书认证错误 10003 | App ID 长度异常（20 → 42 位） | Colab 密钥粘贴时混入不可见换行符，全局加入特殊字符清理逻辑 |
| 文档块写入 1770001 | 手动构建文档内部结构持续失败 | 改用飞书原生 Markdown 导入接口，由飞书自动渲染 |
| 导入任务状态误判 | 首次查询 status=2（处理中）即返回失败 | 改为 60 秒固定轮询，直到 status=0 才结束 |
| 文件夹链接分享不支持 | 无法对文件夹设置组织内可查看 | 改为对每个生成文档单独设置「组织内可查看」 |
| 导入路径错误 | 先上传到子文件夹再导入会失败 | 先上传至云盘根目录，导入时再指定目标文件夹 |
| 机器人文档权限 | 机器人创建的文档作者归属机器人本身，开发者无权限访问 | 保留机器人 FOLDER_TOKEN，通过 /drive/v1/permissions API 自动给指定 open_id 加 full_access，并设 link_share_entity: tenant_readable |

最终链路：爬虫抓取 → AI 解析 → 简报合并 → 飞书云文档自动渲染 → 同事链接访问，全流程自动化闭环。

2.5  四层漏斗筛选逻辑文档化

回应项目负责人「四层漏斗筛选关联性偏弱」的反馈，将四层漏斗的代码（funnel_current_v2.py）与背后逻辑独立抽出，整理为《四层漏斗筛选.docx》文档。文档说明四层漏斗的筛选顺序、每层判定依据、当前关键词来源（自拟 + AI 补充）以及可替换的部分，便于负责人在不动底层逻辑的前提下，直接通过更换关键词提升专业度与相关性。

意义：把过去藏在代码里的筛选逻辑显式化，未来「关键词体系优化」与「底层筛选机制优化」可由不同角色并行推进。

2.6  项目工程化与协作环境调整

项目结构成熟化

把 GccScraper 从散乱状态整理成成熟项目结构：

- 目录重组：docs/、assets/、scripts/、data/，新增 notebooks/

- 清理 __pycache__ 等临时文件；新增 requirements.txt 与 GCC_Scraper_Colab.ipynb

- DEDUP_DB_PATH 改为基于脚本绝对路径，适配 Colab

- .gitignore 补充 data/、.ipynb_checkpoints/

- README 新增「Google Drive + Colab 协同」章节

Colab → GitHub 同步链路打通

解决三个关键问题：

- Colab 笔记本实际存放在 Google 云盘，直接推送无法带走，编写自动同步逻辑：每次推送前将笔记本复制到项目 notebooks/ 目录

- 爬虫输出目录已改为云盘链接形式，git 误认为原文件被删除，将输出目录加入忽略列表

- PAT（GitHub 个人访问令牌）配置至 Colab 密钥管理，实现自动认证；同时清理协作工具区代码冗余与语法错误

协作环境切换：Colab + Drive → Colab 本地 + 飞书汇总

原方案依赖 Google Drive 挂载共享数据库与抓取结果，但暴露两个问题：一是 Drive 在 Safari 浏览器下挂载频繁失败；二是 Drive 与个人 Google 账号绑定，其他同事运行时无法访问到我账号下的目录，并不真正具备协作意义。切换后：

| 层面 | 原方案 | 新方案 |
| --- | --- | --- |
| 代码 | GitHub 仓库 | GitHub 仓库（保持不变） |
| 运行 | Drive 挂载到 Colab | Colab 本地虚拟机存储（约 87 GB 可用） |
| 协作 | 依赖 Drive 跨账号共享 | 结果打包上传飞书共享群 / 知识库统一沉淀 |
| 去重 | 共享一份 Drive 上的数据库 | 飞书维护基线数据库，运行前下载使用 |

切换后所有同事运行环境完全独立，结果通过飞书统一沉淀，更贴合团队的实际工作流，也不再受浏览器和账号权限限制。

2.7  模式 E（全文转 PDF）跑通

配合同事高晟轩的模型训练需求，运行 Colab 模式 E 抓取各智库全文并打包成 PDF。本次共跑 6 个站点：

| 站点 | 国家 / 定位 | 成功 / 候选 | 情况说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| AJCS（半岛研究中心） | 卡塔尔 | 30 / 30 | PDF 326.9 KB，本次质量最高 |
| KAPSARC | 沙特 / 能源研究 | 48 / 50 | 2 篇外链 Wiley/Sage 因 403 与超时失败；元数据短摘要为主 |
| Rasanah | 沙特 / 伊朗研究 | 10 / 10 | PDF 76.7 KB，正文质量较好 |
| Brookings Doha | 卡塔尔 | 5 / 5 | 首页与栏目页混入，需优化 URL 过滤规则 |
| Derasat | 巴林 | 10 / 10 | Playwright 触发 networkidle 超时，trafilatura 兜底取得正文 |
| Carnegie Middle East | 黎巴嫩 | 0 / 6 | trafilatura 提取失败，PDF 仅 4.7 KB，规则需专门调整 |

交付方式：将 6 份 PDF 按所属国家归类（卡塔尔、沙特、巴林、黎巴嫩）打包发给高晟轩，呼应 v2.4「按区域 / 机构性质 / 议题方向分类」的整体方向。

三、实测成果对比

| 指标 | v2.3 | v2.4（2026-04-28） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 覆盖智库数 | 21 家 | 29 家 | 新增 8 家域外英美智库（MEI / CSIS / Atlantic Council 等） |
| 分类字段 | 无 | 3 个（region / org_type / topics） | JSON 自动写入，结果可维度切片 |
| 命令行筛选 | 按数量与去重窗口 | + 三维筛选与分组输出 | --regions / --org-types / --topics / --group-by |
| Colab 可视化 | 命令行参数 | 下拉菜单全覆盖 | 勾选即可，团队成员零命令行使用 |
| 飞书推送 | 代码框架（feishu_sync.py） | ✅ 一键汇总链路打通 | 组织内同事一个链接看全部历史简报 |
| 项目结构 | 单文件 + 散乱脚本 | 成熟项目（docs/scripts/notebooks/data） | git 同步、汇报材料、协作指南齐备 |
| 运行环境 | Colab + Drive 挂载 | Colab 本地 + 飞书汇总 | 解决 Safari 挂载失败 + 跨账号无法共享 |
| 全文 PDF（模式 E） | 未跑通 | 6 站跑通，按地区交付 | AJCS / Rasanah 质量最高 |
| 筛选逻辑 | 代码内嵌 | 已文档化，关键词可独立优化 | 项目负责人可直接迭代关键词 |

一次端到端测试（4 月 27 日，--max-per-tank 10 --ai --playwright）：21 家智库共抓取候选 134 篇，经四层漏斗筛选后输出 31 篇相关文章（优先 5 + 常规 24 + 低 2）；站点状态：成功且有内容 16 家（76%）、抓取成功但无 GCC 内容 1 家（Al-Ahram）、抓取失败 4 家（King Faisal 网站重建、GRC 连接超时、Future Center 被 WAF 拦截、Tawasul 纯 SPA），Playwright 崩溃后自动回退到 HTML 抓取的容错机制证明有效。v2.4 扩库后预计在保持 76% 健康率的基础上新增约 8 家国际智库的覆盖，待下一轮完整运行实测填入。

四、现存不足

4.1  不可达站点（外部因素，沿用 v2.3）

| 站点 | 问题 | 当前处理 |
| --- | --- | --- |
| GRC（Gulf Research Center） | 网络连接超时 | 疑似地区访问限制，已配快速失败 5s/8s |
| Future Center（futureuae） | 403 Forbidden | Radware WAF 拦截，暂无绕过方案 |
| King Faisal Center（KFCRIS） | 网站重建中 | 页面仅显示阿拉伯文占位内容 |
| Tawasul（阿曼） | 纯 SPA | 所有链接均为 # 锚点，无可解析内容 |

4.2  v2.4 新发现的站点级问题

- Carnegie Middle East 全文提取失效：模式 E 中 6 篇候选正文均为 0，trafilatura 提取失败，需要为该站专门调整提取规则。

- Derasat 的 networkidle 超时：站点资源加载持续不停，每篇 Playwright 都触发超时，目前靠 trafilatura 兜底，可考虑改用 domcontentloaded 等待策略。

- Brookings Doha 首页与栏目页混入：全文 PDF 中混入了非文章页面，URL 过滤规则需补强。

- KAPSARC 外链抓取失败：DOI 跳转 Wiley / Sage 等外部出版商时遭遇 403 与超时，是否值得追踪外链需评估收益。

4.3  治理类问题：飞书团队归属与认证

当前 GCC 智库监测的飞书应用与所有自动生成的简报文档，均挂在我个人「用户418768的组织」下，存在三点风险，需要项目管理层介入处理：

- 身份不正式：面向团队和导师的研究产物挂在个人组织下，后台显示「你的团队尚未完成认证」

- 权益受限：未认证状态下群成员上限 50 人、总存储 15 G、加急消息 0 次/月；认证后可提升至 500 人 / 100 G / 50 次

- 交接困难：应用与文档的所有权绑定个人账号，未来人员变动或项目移交时迁移成本高

建议路径：由项目管理人或公司牵头创建正式团队组织 → 完成飞书认证 → 现有应用与文档迁移过去 → 添加张珊齐、高晟轩等成员并配置合适权限。

五、未来改进计划

| 优先级 | 状态 | 改进项 | 具体做法 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | ✅ 已完成 | 智库扩库 + 三维分类 | 21 → 29 家，引入 region / org_type / topics 与命令行过滤 |
| P0 | ✅ 已完成 | 飞书自动推送 | 模式 D 一键汇总文档，组织内链接可查看 |
| P0 | ✅ 已完成 | 项目工程化 | 目录重组、GitHub 同步链路、汇报材料整理 |
| P0 | ✅ 已完成 | 协作环境切换 | Colab + Drive → Colab 本地 + 飞书汇总 |
| P0 | ✅ 已完成 | 筛选逻辑文档化 | 四层漏斗代码 + 文档交付项目负责人 |
| P1 | 进行中 | 模式 B（数据去重）端到端测试 | v2.3 已上线 SQLite 去重，需补完整跑通验证 |
| P1 | 待开始 | 团队认证与组织迁移 | 从个人「用户418768的组织」迁至公司正式认证组织，迁移机器人与简报 |
| P1 | 待开始 | v2.4 新发现 4 个站点问题修复 | Carnegie 全文规则、Derasat 等待策略、Brookings URL 过滤、KAPSARC 外链评估 |
| P1 | 待开始 | 运行进度可视化 | Colab 实时输出抓取日志，便于团队监控状态 |
| P2 | 待开始 | 团队协作使用指南 | Colab 笔记本流程 + 密钥配置 + GitHub PAT 一页操作指南，同步团队 |
| P2 | 待开始 | 飞书群通知机器人 | 汇总文档更新后自动向飞书群发送链接提醒 |
| P2 | 待开始 | 定时自动运行 | crontab 或 GitHub Actions 每日定时抓取并推送简报 |
| P3 | 待开始 | 全文深度分析 | 对优先阅读文章自动抓取全文，AI 生成详细中文摘要 |

5.1  关键词体系优化的落地建议

2.5 节已经把四层漏斗的逻辑与代码交付给项目负责人评估。为了让「关键词体系优化」这件事真正可执行、且不踩既有项目的坑，建议按以下三步推进：

- 同时标注「明确不要」与「明确要」两类样本：在每日简报上请负责人对文章做双向标注，既标出「这篇不该进」的负样本，也标出「这篇必须留」的正样本。只标负样本会让关键词体系矫枉过正、把一些本来该保留的政经议题也一并误删，必须用正样本兜底校准。

- 从负样本反推产出两份分级关键词表：区分「降权词」（出现则评分 -2）与「硬过滤词」（出现则直接剔除）两档。区分这两档关键——纯社会学话题（如「妇女权益」「家庭议题」）大概率属于降权而非剔除，因为可能与政治议题交叉；只有明确无法与政经发生关联的词才进入硬过滤层。两份表分别落到现有四层漏斗中：降权词作用于第二层评分、硬过滤词作用于第三层内容类型识别。

- 先试运行一周再固化：两份表初稿出来后不直接落库，而是先在测试分支跑一周日常简报，每天对比新旧筛选差异，重点看是否误杀了政治经济议题中本就会出现的社会学词汇——例如「卡塔尔劳工政策」既是社会议题也是政经议题，「沙特女性就业政策」既是性别议题也是 Vision 2030 经济转型议题，这类交叉词必须在试运行中识别清楚。一周后根据误杀/漏抓情况调整两份表的归属，再正式合并到主分支。

三步对应到四层漏斗的执行位置如下，便于负责人对照修改：

| 关键词类型 | 作用层 | 执行效果 | 候选词举例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 降权词 | 第二层（关键词评分） | 命中则总分 -2，仍可被强信号词救回 | 妇女权益、家庭议题、艺术展览、体育赛事、宗教节庆等（待负责人确认） |
| 硬过滤词 | 第三层（内容类型识别） | 命中则直接剔除，不进入后续 AI 评估 | 招聘启事、活动报名、内部讣告、纯娱乐八卦等（待负责人确认） |

系统侧配合：在 Colab 操作界面新增「试运行模式」开关，开启时使用测试分支的关键词表并把每条文章的命中词与评分明细一并输出到 JSON，便于负责人逐条对照评估；试运行结束后由我合并到主分支并撤销开关。

六、系统技术架构（v2.4 更新）

当前系统仍以 gcc_thinktank_scraper_v2.py 为单文件主入口，配套 feishu_sync.py、funnel_current_v2.py（独立漏斗筛选模块）、dedup.py 等模块。架构在 v2.3 五层基础上扩展为六层：

| 层次 | 技术实现 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 数据采集层 | requests + Playwright + feedparser | 三路并行：静态 HTML / JS 渲染 / RSS 订阅 |
| 内容提取层 | BeautifulSoup + 多级选择器 + trafilatura | 容器 → heading+link 组合 → 全链接兜底；模式 E 用 trafilatura 提取正文 |
| 筛选过滤层 | 四层漏斗 + 三维分类标签 | v2.4 新增 region / org_type / topics，可命令行筛选与分组 |
| AI 增强层 | Claude Haiku / Sonnet / DeepSeek（可切换） | 边界分类 + 标题翻译 + 简报生成 |
| 输出层 | Markdown + JSON + AI 简报 + 全文 PDF | Markdown 表格新增三列；模式 E 输出按地区分类的 PDF 包 |
| 分发层（v2.4 新增） | 飞书 Open API + GitHub | 汇总文档自动生成 + API 自动授权；代码 GitHub 统一分发 |

七、总结

v2.4 是 GCC 智库研究抓取系统从「研究脚本」走向「团队工具」的里程碑版本。相对 v2.3 的关键跃迁有三：

- 维度跃迁：21 → 29 家智库，引入区域 / 机构性质 / 议题三维分类，结果可任意切片，从「能不能抓到」转为「能不能按需切片」。

- 协作跃迁：飞书一键汇总链路打通、协作环境从 Drive 挂载切换为 Colab 本地 + 飞书汇总、Colab 操作界面全可视化，团队成员零命令行可用。

- 工程跃迁：项目目录、GitHub 同步、汇报材料、筛选逻辑文档全部到位；筛选逻辑文档化让关键词体系优化与底层机制优化可以并行推进。

当前系统在覆盖、精度、协作、工程化四个维度均已具备扎实基础。下一步的主线是：（1）推动飞书团队认证与组织迁移，让项目脱离个人账号形成正式协作底座；（2）逐一修复 v2.4 新发现的四个站点问题；（3）配置定时自动运行，迈向「全自动零人工」的日常监测流程。

成都创新金融研究院

姜亭汀

2026 年 4 月 28 日