GCC智库研究抓取系统

项目进展汇报

v1.0 → v2.2  迭代升级总结

成都创新金融研究院
姜亭汀
2026年4月15日

版本历史

| 版本 | 日期 | 主要变更 |
| --- | --- | --- |
| v1.0 | 2026年初 | 初版：3个UAE智库，简单关键词匹配，无结构化输出 |
| v2.1 | 2026-04-13 | 重大升级：21个智库，四层漏斗筛选，RSS+Playwright，AI集成，三文件输出 |
| v2.2 | 2026-04-15 | 深度修复：修复兜底扫描 Bug，修复 EPC/ECSSR/Bhuth 等 6 站，优化超时与 AI 解析 |

一、项目背景

成都创新金融研究院承担GCC（海湾合作委员会）区域政治经济研究任务，需要系统性监测沙特阿拉伯、阿联酋、卡塔尔、科威特、巴林、阿曼六国智库的研究动态。初版抓取脚本（v1.0）采用简单的关键词匹配逻辑，在实际运行中暴露出严重的精度问题：误匹配率高、漏抓率高、无法区分内容优先级。

为此，项目组设计了「四层漏斗筛选方案」，并在此基础上持续迭代，当前版本为 v2.2。本报告总结从 v1.0 到 v2.2 的全部变更与当前系统状态。

二、具体变更

2.1  智库覆盖范围：3个 → 20个

v1.0 仅覆盖阿联酋3个智库（GRC、EPC、Bhuth）。v2.x 基于宾夕法尼亚大学全球智库排名（UPenn TTCSP）中东北非分区名单，扩展至覆盖GCC六国的16个核心智库和4个泛MENA智库，共20个。新增数据源涵盖 KAPSARC（沙特能源政策）、Rasanah（伊朗研究）、Brookings Doha（卡塔尔）、Derasat（巴林）等关键机构。

2.2  筛选逻辑：二值判断 → 四层漏斗

旧方案采用「命中关键词=相关」的二值判断，新方案升级为四层漏斗筛选：

| 层级 | 旧方案 | 新方案（v2.x） |
| --- | --- | --- |
| 第一层 | 未考虑来源属性 | 来源可信度预判：核心GCC智库默认相关，跳过关键词检查 |
| 第二层 | 命中1个关键词=相关 Gulf误匹配墨西哥湾 | 关键词分级评分：强信号(GCC)=3分、国名=2分 弱信号(Gulf)=1分；标题权重×2；总分≥3才保留 |
| 第三层 | 含conference直接排除 错杀会议研究成果 | 内容类型识别：只排除纯活动通知 （Register/Vacancy等），会议成果保留 |
| 第四层 | 无 | AI辅助筛选：对边界模糊文章调用 Claude Haiku快速分类 |

2.3  数据采集：纯HTML → HTML + RSS + JS渲染

v1.0 仅使用 requests + BeautifulSoup 抓取静态HTML。v2.x 新增三项能力：

Playwright 浏览器引擎：支持 JavaScript 动态渲染页面（EPC、ECSSR 等 React SPA）的内容提取

feedparser RSS 集成：对提供 RSS 的智库自动订阅，作为 HTML 抓取的优先数据源

多重选择器策略：精确 CSS 选择器 → heading+link 组合提取 → 全链接兜底扫描，三级递进

2.4  输出体系：单一文本 → 三文件结构化输出

| 文件 | 内容 |
| --- | --- |
| gcc_research_[时间戳].md | Markdown 表格报告，按优先级分组，含日期、来源、中英文标题、链接 |
| gcc_research_[时间戳].json | 结构化 JSON 数据，便于程序化处理或导入飞书/Notion |
| gcc_summary_[时间戳].md | AI生成中文研究简报：关键发现、重点推荐、趋势信号，每条标注信息来源类型 |

2.5  AI 能力集成

系统在三个环节接入 Anthropic Claude API：

| 环节 | 模型 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| 边界文章分类 | Claude Haiku | 对评分接近阈值的文章做快速相关性判断 |
| 标题批量翻译 | Claude Haiku | 英文标题翻译为中文，填入报告「中文标题」列 |
| 研究简报生成 | Claude Sonnet | 分析全部文章，输出结构化中文简报，标注信息来源类型 |

三项AI功能合计成本约 $0.02/次运行。

2.6  v2.2 关键 Bug 修复（2026-04-15）

本次迭代发现并修复了一个影响6个以上站点的核心缺陷。问题根源：extract_articles_from_page() 函数的第一轮 CSS 容器扫描中，选择器 [class*='item'] 会误匹配导航元素（.nav-item、.menu-item 等）。这些元素的链接文本（如 "Page not found"）长度 ≥ 5 字节，会被加入 articles 列表，导致 if not articles: 判断为 False，兜底全链接扫描永远不执行。最终 _is_likely_article() 将所有导航垃圾过滤掉，真正的文章链接被永久跳过，输出 0 篇。

修复方案：在第一轮容器循环内提前调用 _is_likely_article()，只有真实文章才进入 articles 列表。同步完成的其他改进包括：EPC 卡片式布局兼容、Al Sharq Forum 数据源切换至研究子站、GRC/futureuae 快速失败配置（节省约 3 分钟/次运行）、AI JSON 解析鲁棒性增强。

三、实测成果对比

| 指标 | v1.0 | v2.2（2026-04-15） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 覆盖智库数 | 3个（仅UAE） | 21个 → 20个有效 | GCC六国+泛MENA |
| 抓取文章总量 | 0 篇 | 207 篇 | v2.1曾达292篇（数据周期差异） |
| 优先阅读（深度报告） | N/A | 8 篇 |  |
| RSS 来源文章 | N/A | 50 篇 | AJCS、Rasanah、Derasat 等 |
| EPC | 0 篇 | 18 篇 | v2.2 修复 |
| ECSSR | 0 篇 | 8 篇 | v2.2 修复 |
| Bhuth | 0 篇 | 2 篇 | v2.2 修复 |
| AI 简报生成 | 无 | 成功 | 含关键发现+推荐+趋势 |
| 运行耗时（含AI） | 约30秒（无结果） | 约7分钟 | 修复GRC超时后可降至约4分钟 |

3.1  各智库当前抓取状态

| 智库 | 状态 | 文章数 | 方式/备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| KAPSARC（沙特） | ✅ 正常 | 50 篇 | HTML |
| Rasanah（沙特） | ✅ 正常 | 10 篇 | RSS |
| King Faisal Center（沙特） | ⚠️ 暂停 | 0 篇 | 网站重建中 |
| Emirates Policy Center（UAE） | ✅ 修复 | 18 篇 | Playwright + MUI卡片 |
| ECSSR（UAE） | ✅ 修复 | 8 篇 | Playwright |
| GRC（UAE） | ❌ 不可达 | 0 篇 | 网络超时，已设快速失败 |
| Bhuth（UAE） | ✅ 修复 | 2 篇 | HTML兜底扫描 |
| Al Qasimi Foundation（UAE） | ✅ 正常 | 50 篇 | HTML |
| Future Center（UAE） | ❌ 403 阻断 | 0 篇 | WAF拦截，已设快速失败 |
| AJCS（卡塔尔） | ✅ 正常 | 30 篇 | RSS |
| Brookings Doha（卡塔尔） | ✅ 正常 | 7 篇 | HTML |
| Doha Institute（卡塔尔） | ✅ 正常 | 7 篇 | HTML |
| Arab Planning Institute（科威特） | ✅ 正常 | 19 篇 | HTML |
| KISR（科威特） | ✅ 正常 | 3 篇 | HTML |
| Derasat（巴林） | ✅ 正常 | 10 篇 | RSS |
| Tawasul（阿曼） | ⚠️ 无内容 | 0 篇 | 纯SPA，无可抓取链接 |
| Carnegie MEC（黎巴嫩） | ✅ 正常* | 0 篇 | 当期无GCC相关文章，属正常过滤 |
| Al-Ahram（埃及） | ✅ 正常 | 1 篇 | HTML |
| Al Sharq Forum（土耳其） | ✅ 修复 | 10 篇 RSS | 切换至research子站 |
| Arab Reform Initiative（法国） | ✅ 正常* | 0 篇 | 当期无GCC相关文章，属正常过滤 |

四、现存不足

4.1  不可达站点（外部因素）

| 站点 | 问题 | 当前处理 |
| --- | --- | --- |
| Gulf Research Center (GRC) | 网络连接超时 | 疑似有地区访问限制，已配快速失败5s/8s，每次仅浪费30秒 |
| Future Center (futureuae) | 403 Forbidden | Radware WAF 拦截，暂无绕过方案，已配快速失败 |
| King Faisal Center (KFCRIS) | 网站重建中 | 页面仅显示阿拉伯文"تدشين الموقع"占位内容，待其重新上线 |
| Tawasul（阿曼） | 纯 SPA | 所有链接均为 # 锚点，无实际可解析内容 |

4.2  泛MENA智库通过率低

Carnegie、Al Sharq Forum、Arab Reform Initiative 等综合性智库以整个中东为研究范围，首页展示的最新文章不一定与GCC六国直接相关。关键词评分过滤是有意设计，但导致部分有参考价值的 Gulf 周边分析（如土耳其-海湾关系、伊朗-GCC动态）被过滤。需要在后续迭代中增加更深层的 GCC 专题页面抓取，或适当调整泛MENA层的评分阈值。

4.3  缺乏增量抓取与历史去重

当前每次运行都是全量抓取，不记录历史 URL。如设为定时任务（每日运行），会重复抓取相同文章。需要引入 SQLite 或 JSON 文件记录已推送 URL，只处理新增内容。

4.4  Bhuth 等站内容量有限

Bhuth 的出版物列表页（en/publications）仅 SSR 渲染出2篇文章链接，更多内容需要翻页或 API 调用才能获取，当前方案无法全量覆盖。

五、未来改进计划

| 优先级 | 状态 | 改进项 | 具体做法 | 预期时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P0 | ✅已完成 | 修复失败站点选择器 | EPC/ECSSR/Bhuth 均已通过 v2.2 修复 | 2026-04-15 |
| P0 | ✅已完成 | 过滤导航/非文章链接 | 兜底扫描 Bug 修复，增加 _is_likely_article 提前过滤 | 2026-04-15 |
| P0 | ✅已完成 | Al Sharq Forum 数据源修正 | 切换至 research.sharqforum.org + RSS | 2026-04-15 |
| P1 | 📋 待开始 | 增量抓取与历史去重 | 引入 SQLite 记录已抓取 URL，每次只推送新增文章 | 约1周 |
| P1 | 📋 待开始 | 泛MENA深层抓取 | 对 Carnegie 等增加 GCC 专题搜索页或利用站内搜索 API | 约2周 |
| P2 | 🔄 部分完成 | 飞书/Notion 自动推送 | 飞书 Open API 对接已有代码框架（feishu_sync.py），需完善 | 约1周 |
| P2 | 📋 待开始 | 定时自动运行 | 配置 crontab 或 GitHub Actions 每日定时抓取并推送简报 | 约1周 |
| P3 | 📋 待开始 | 全文深度分析 | 对「优先阅读」文章自动抓取全文，AI生成详细中文摘要 | 约3周 |

六、系统技术架构

当前系统为单文件 Python 脚本（gcc_thinktank_scraper_v2.py），依赖以下主要库：requests、BeautifulSoup4、Playwright、feedparser、anthropic。架构分为五个层次：

| 层次 | 技术实现 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 数据采集层 | requests + Playwright + feedparser | 三路并行：静态HTML / JS渲染 / RSS订阅 |
| 内容提取层 | BeautifulSoup + 多级选择器 | 容器定位 → heading+link组合 → 全链接兜底 |
| 筛选过滤层 | 关键词评分 + 内容类型分类 + _is_likely_article | 四层漏斗，核心GCC智库自动通过 |
| AI增强层 | Claude Haiku / Sonnet (Anthropic API) | 边界分类 + 标题翻译 + 简报生成 |
| 输出层 | Markdown + JSON + AI简报 | 结构化三文件输出，可对接飞书/Notion |

七、总结

截至 v2.2，GCC智库研究抓取系统已从一个「关键词匹配脚本」成长为「四层漏斗+AI增强+多源采集的智能监测系统」。核心成果：

智库覆盖：3个 → 20个，涵盖GCC六国所有主要智库

筛选精度：二值判断 → 分级评分+AI辅助，误匹配率大幅降低

数据稳定性：v2.2 修复了影响 6 个站点的核心兜底扫描 Bug，EPC/ECSSR 等重要站点恢复正常

运行效率：GRC/futureuae 快速失败配置节省约3分钟/次

输出体系：从零文件 → 结构化Markdown表格+JSON数据+AI中文简报

当前主要待办项：引入增量去重数据库（避免重复推送）、完善飞书自动推送、配置定时运行，以实现「全自动零人工」的日常监测流程。系统在这四个方向上均有清晰的实现路径，具备较好的可扩展性。